Magyarkeszi Községi Önkormányzat

Honlapra

"Egészségügyi alapellátás fejlesztése" című pályázat

Önkormányzatunk a helyi orvosi rendelőt és a védőnői szolgálat működéséi körülményeinek javítását pályázat útján valósítottuk meg. A Széchenyi 2020 által kiírt DDOP-3.1.3/G-14 támogatás megpályázása után támogatásban részesültünk.

Pályázat címe: Helyi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése

Pályázat kódszáma: DDOP-3.1.3/G-14

Támogatás összege: 25.006.320 Ft

Információk

A projekt során a helyi orvosi rendelőt és védőnői szolgálat működési körülményeit javítottuk. A jelenlegi helyzet szerint az épület elavult, energetikai szempontból nem gazdaságos. Az építési beruházás keretében kicserélésre kerültek a nyílászárók, azbeszt mentesítve lett az épület, belső felújításokat végeztünk, parkosítottunk, parkolót építettünk, továbbá a villamos és víz-szennyvíz hálózat korszerűsítésre került. Eszközbeszerzés keretében bővítésre kerültek a háziorvosi eszközök, az elsősegély eszközök, a védőnői eszközök, és az IT eszközök.

Megvalósítás

(Képek)

Építés:

- Azbeszt mentesítés: a tető pala fedésének lecserélése és a tetőszerkezet megerősítése

- Akadálymentesítés: teljes akadálymentesítés kialakítása

- Parkoló építés: nagy hiány, hogy jelenleg a rendelőnek nincs és a közvetlen közelében sincs parkoló, ezt orvosolja a fejlesztés

- Energetikai korszerűsítés: az épület teljes csomagolása és a nyílászáról cseréje

- Rendelők és kiszolgáló helységek felújítása: burkolatok cseréje, fejtés, mázolás, vizes helységek felújítása

Eszközbeszerzés:

- Háziorvosi alapfelszerelés beszerzése

- Védőnői alapfelszerelés kiegészítése

- Berendezések, bútorok vétele (több mint 15 éves berendezések cseréje)

- Sürgősségi ellátás eszközei

- IT beszerzés: számítógép, nyomtató, operációs rendszer mind a védőnőnek mind a háziorvosnak

Ütemezések:

- 2014.05 -2014.06:projekt előkészítése, pályázat benyújtása, engedély szintű tervek elkészítése, költségvetés összeállítása, pályázat megírása és beadása

- 2014.10: nyertesség esetén a beruházás előkészítése, közbeszerzés, építési vállalkozó kiválasztása, TSZ kötés, közbeszerzés bonyolítása, szerződéskötés vállalkozóval, eszközbeszerzési szerződések csak 2015-ben

- 2015.01 - 2015.05: építési munkálatok: felújítás, épületenergetika, azbesztmentesítés, akadálymentesítés, stb. költségvetés szerint

- 2015.05: eszközbeszerzések: az épület felújításának végéhez közeledve az eszközök, berendezések beszerzése, szerződések kötése, tényleges vásárlás, beszállítás, elkészült épület berendezése

- 2015.06 projekt záró elszámolás benyújtása: projekt fizikai zárása, átadás-átvételek, számlák kifizetése, záró beszámoló és kifizetési igénylés benyújtása, elszámolás előleggel.